Họ và tên: Đặng Ngọc Khuê

MSSV: 1150070024

Lớp: 11_TMĐT

TIẾN ĐỘ

| Thời gian | Nội dung | Tiến độ |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 (Từ ngày 24/08/2026 đến ngày 30/08/2026) | Trao đổi với giảng viên hướng dẫn, thống nhất tên đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; hoàn thiện đề cương đồ án tốt nghiệp | Đã hoàn thành |
| Tuần 2 (Từ ngày 31/08/2026 đến ngày 06/09/2026) | Thu thập, nghiên cứu tài liệu về quản lý khách sạn, quy trình đặt phòng, quản lý trạng thái phòng và các hệ thống đặt phòng hiện có. | Đã hoàn thành |
| Tuần 3 (Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 13/09/2026) | Nghiên cứu hệ gợi ý, phương pháp Content-Based Recommendation, Weighted Scoring; xác định sơ bộ các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phòng của khách hàng. | Đã hoàn thành |
| Tuần 4 (Từ ngày 14/09/2026 đến ngày 20/09/2026) | Khảo sát và phân tích các nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý khách sạn; xác định quy trình đặt phòng, nhận phòng, trả phòng và quản lý trạng thái phòng. | Đã hoàn thành |
| Tuần 5 (Từ ngày 21/09/2026 đến ngày 27/09/2026) | Phân tích yêu cầu và nghiệp vụ của hệ thống; xác định tác nhân, chức năng và phân quyền cho khách vãng lai, khách hàng, nhân viên/lễ tân và quản trị viên/quản lý. | Đã hoàn thành |
| Tuần 6 (Từ ngày 28/09/2026 đến ngày 04/10/2026) | Thiết kế các sơ đồ Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram cho các nghiệp vụ chính; xây dựng quy trình kiểm tra phòng khả dụng và xử lý đặt phòng. | Đã hoàn thành |
| Tuần 7 (Từ ngày 05/10/2026 đến ngày 11/10/2026) | Thiết kế cơ sở dữ liệu, các bảng dữ liệu và mối quan hệ; thiết kế kiến trúc hệ thống và giao diện các chức năng chính. | Đã hoàn thành |
| Tuần 8 (Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 18/10/2026) | Xây dựng cơ sở dữ liệu và backend; cài đặt chức năng đăng ký, đăng nhập, phân quyền và quản lý tài khoản người dùng. | Chức năng user chưa hoàn thành |
| Tuần 9 (Từ ngày 19/10/2026 đến ngày 25/10/2026) | Xây dựng các chức năng quản lý phòng, loại phòng, tiện nghi, hình ảnh, giá phòng, dịch vụ, khách hàng và nhân viên. | Đã hoàn thành |
| Tuần 10 (Từ ngày 26/10/2026 đến ngày 01/11/2026) | Xây dựng chức năng tìm kiếm phòng trống, kiểm tra phòng khả dụng theo khoảng thời gian, đặt phòng, đặt cọc, xác nhận và hủy booking. |  |
| Tuần 11 (Từ ngày 02/11/2026 đến ngày 08/11/2026) | Xây dựng các nghiệp vụ check-in, sử dụng dịch vụ, cập nhật trạng thái phòng, check-out, tính chi phí và lập hóa đơn. |  |
| Tuần 12 (Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 15/11/2026) | Xây dựng và tích hợp mô hình Content-Based Recommendation kết hợp Weighted Scoring; thực hiện lọc, tính điểm, xếp hạng và đề xuất phòng phù hợp. |  |
| Tuần 13 (Từ ngày 16/11/2026 đến ngày 22/11/2026) | Xây dựng chức năng đánh giá sau lưu trú, báo cáo và dashboard; hoàn thiện các chức năng còn lại và tích hợp toàn bộ hệ thống. |  |
| Tuần 14 (Từ ngày 23/11/2026 đến ngày 29/11/2026) | Xây dựng dữ liệu thử nghiệm; kiểm thử các nghiệp vụ chính, thử nghiệm mô hình với nhiều nhu cầu khác nhau; đánh giá kết quả đề xuất và thu thập phản hồi người dùng. |  |
| Tuần 15 (Từ ngày 30/11/2026 đến ngày 04/12/2026) | Tổng hợp kết quả thực nghiệm, hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp; rà soát hệ thống, chỉnh sửa theo góp ý của giảng viên hướng dẫn và chuẩn bị nội dung báo cáo. |  |